湛江开发区园区建设投资有限公司

2022年东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目绩效评价报告

为考核东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目资金的使用效益，根据《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》（湛开财〔2021〕421 号）和《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》（湛开财〔2023〕448号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年07月，对湛江开发区园区建设投资有限公司2022年东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目457.50万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

- 项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目名称：东山片区棚户区改造（一期）物业管理费。

2.项目目的：为切实做好东山片区棚户区改造（一期）项目的搬迁村民回迁安置准备工作，解决湛江市东海岛东山片区棚户区改造（一期）项目竣工验收后物业管理移交问题，尽快让搬迁村民实现回迁入住的愿望。

3.管理部门：湛江开发区园区建设投资有限公司（以下简称园区公司）

4.项目背景。2022年东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目资金457.50万元，项目资金全部用于东山片区棚户区改造（一期）项目物业管理费、物业用房装修费等支出。为切实做好东山片区棚户区改造（一期）项目的搬迁村民回迁安置准备工作，解决湛江市东海岛东山片区棚户区改造（一期）项目竣工验收后物业管理移交问题，尽快让搬迁村民实现回迁入住的愿望。于2020年3月通过公开招标与招商局物业管理有限公司签订《东山片区棚户区改造（一期）物业管理费服务协议》，协议约定按一级B等标准进行物业管理（具体标准详见附件2），物业服务期限为三年（共36期）和2个月前介期，园区公司按月支付服务费。

5.项目依据:《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》 (湛开财[2023]448号)、《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》(湛开财[2021]421 号)等。

- （二）项目绩效目标

通过专业的物业管理达到保护国有资产安全，保护小区住户人身安全；维护小区卫生环境，维护小区各项设施正常运作；协助、促进村民回迁，提供就业岗位，解决回迁村就业问题。

- （三）绩效目标整体执行情况及效果性评价

1.项目资金使用情况。东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目2022年度期初预算为954.00万元，预算调整后金额为486.00万元，财政资金到位金额457.50万元（包含物业用房装修工程进度款342,990.96元），财政资金到位率94.14%，项目支出金额457.50万元，财政资金支出率为100%。从核查情况看，东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。该项目坚持以科学发展观为指导，以加快项目建设为目标，以深化审批制度改革为手段，按照“依法、务实、创新、突破”的要求，最大限度简化手续，提高行政效能；并严格按照相关办法管理使用该笔资金,加快项目推进落实。

2.项目实施情况。根据一级B等物业管理标准进行现场走访发现：

（1）小区内园林绿化按要求修剪到位，绿化维护管理良好，未存在绿化区域杂草横生，枝叶未清理修剪的情况。

（2）该小区目前的公共配套设施齐备，但存在园区内部设施因长期缺乏使用而腐蚀破损严重未及时组织维修。如园区消防水泵房设备油漆脱落、设备接口出现漏水现象且设备上的水泥粉未及时清理；园区休闲座椅腐蚀破损严重。

（3）居住区的教育设施、医疗卫生设施、商业服务设施、金融邮电设施、社区服务设施、行政管理设施、市政公用等生活服务配套设施齐备，因该项目入住率极低，部分设施暂未启用。

（4）环境清洁卫生不到位，楼栋内场地及楼内大堂积灰严重，区内部分存在卫生死角、部分楼内大堂积存垃圾，乱堆乱放。另外园区配电房内保洁未到位存在卫生死角以及电梯内保洁差，地板及按键积灰严重。

（5）未定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题未及时组织维修。存在部分楼栋公用部分墙壁及天花板腻子脱落严重，腻子堆积严重未及时清理等问题。

（6）该项目共有60户业主签订购房合同，但小区仅四户居民居住，对环境、设施、服务等方面无法核实业主评价。

小区物业管理情况详见下表：

| 序号 | 物业服务标准 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区布局合理、设计档次高、质量好，人车分流，环境优美舒适。有一定规模的园林小景，园林绿化修剪整齐美观，维护管理良好，具有绿化验收证明或异地补种处理证明。 | 园林绿化修剪到位，园林环境整洁舒适。 |
| 2 | 公共配套设施完善，维护良好。道路平整顺畅，水、电、消防设施先进，保障有效。保养、检修记录齐全。 | 1.部分设施存在腐蚀破旧时组织维修。2.园区消防水泵房设备油漆脱落、设备接口出现漏水现象且设备上的水泥粉未及时清理。 |
| 3 | 有良好的社区文化活动场所，并能经常开展各种文体活动。有一定的商业等生活服务配套设施。 | 生活服务配套设施齐备 |
| 4 | 物业服务企业持有三级或以上资质证书。与业主签订规范的物业服务协议，双方权利、义务明确。有完善的物业管理方案。设有服务接待中心公示 24 小时服务电话，对可能发生的突发事件有应急方案。 | 管理符合标准 |
| 5 | 实行封闭式管理，配备先进监控设备和监控报警系统。秩序维护人员 24 小时值班、巡逻，并做好记录。区内治安秩序良好。 | 管理符合标准 |
| 6 | 小区主要路口设有路标、标志（或示意图)，容易危及人身安全的设施要有明显的警示标志和防范措施。停车场内有明显的车辆行走速度、方向、停放标志，对进出小区的车辆进行有效的引导，确保安全，以人为本。 | 管理符合标准 |
| 7 | 环境清洁卫生，公共场地每天清扫、保洁，楼梯(电梯)间至少每日1扫1擦(扶手)，每周1拖洗(步梯房)。楼内大堂清洁，区内无卫生死角、无积存垃圾，无乱堆乱放，下水道、沙井、化粪池通畅，公共用水池定期清洗。定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题及时组织维修。 | 1.部分楼栋公用部分墙壁及天花板腻子脱落严重未及时修补及清理。2.楼栋内场地积灰严重。3.楼内大堂乱堆乱放。4.园区配电房内保洁未到位存在卫生死角。5.电梯内保洁差，地板及按键积灰严重。 |
| 8 | 供水、供电部门向最终用户收取有关费用。 | 小区仅四户居民居住 |
| 9 | 管理人员统一着装，佩戴标志，行为规范，素质较高，服务主动、热情、乐于助人。 | 管理符合标准 |
| 10 | 环境、设施、服务等方面业主评价较好。 | 小区仅四户居民居住，无法核实业主评价。 |

本项目实施至今近3年，目前小区入住率极低，仅四户居民。其项目实施目的是为通过专业的物业管理达到保护国有资产安全，保护小区住户人身安全；维护小区卫生环境，维护小区各项设施正常运作；协助、促进村民回迁，提供就业岗位，解决回迁村就业问题。但从本项目实施成效上看，物业管理不到位，其经济效益、社会效益体现不显著。

二、绩效评价指标分析

（一）决策指标总分18分，共设置3个二级指标，分别为项目立项、目标设置、资金投入。项目得分和绩效分析如下（详见附表）：

1.论证决策

该项目没有具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料。

其他指标如程序规范性等均符合法律法规要求。

综上所述，该指标分值 4分，得2分。

2. 目标完整性

该项目没有按要求申报预算绩效目标相关资料。

绩效目标未对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，未包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。

综上所述，目标完整性分目标申报、完整性进行评分，各占2分，共4分，得1分。

3.目标科学性

未看到是否按要求申报预算绩效目标相关资料。目标科学性的合理性、可衡量性未能根据有关资料进行判断。

综上所述，目标完整性分合理性、可衡量性进行评分，各占2分，共4分，得2分。

4.预算编制

东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目2022年度期初预算为954万元，预算调整后金额为486万元，湛江开发区园区建设投资有限公司未能提供预算相关资料。

综上所述，该项指标分值4分，得分1分。

5.资金分配

东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目使用财政资金，资金使用按规定履行报批手续，符合相关管理办法；资金分配额度按照《东山片区棚户区改造（一期）物业管理费服务协议》金额进行请款使用，但该项目未做预算。

综上所述，该项指标分值2分，得分1.5分。

- 过程指标总分22分，共设置2个二级指标，分别为资金管理、组织实施。项目得分和绩效分析如下：

1.资金到位

东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目2022年度期初预算为954万元，预算调整后金额为486万元，财政资金到位金额457.50万元（包含物业用房装修工程进度款342,990.96元） ，财政资金到位率94.14%。

综上所述，资金到位分资金到位率 、资金到位及时性进行评分，共5分，其中资金到位率占3分，得分2.82分，资金到位及时性占2分，得分1.88分。

2.资金支付

该工程2022年实际使用金额457.50万元，2022年实际到位金额457.50万元，执行率100%。

综上所述，该项指标分值5分，得分5分。

3.资金使用规范性

湛江开发区园区建设投资有限公司从物业管理专项资金中支付物业用房装修工程进度款342,990.96元，超范围支出资金。

综上所述，该项指标分值4分，得分3分。

4.实施程序

为确保财政资金安全有效使用，湛江开发区园区建设投资有限公司作为经费使用管理方，及时组织力量对物业管理费进行专项检查，及时申请支付物业管理费，做好项目资金的落实，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

综上所述，该项指标分值4分，得分2分。

5.管理情况

东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目的管理及使用情况基本合法合规，资金支付手续齐全。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。现场走访发现：

（1）小区内园林绿化按要求修剪到位，绿化维护管理良好，未存在绿化区域杂草横生，枝叶未清理修剪的情况。

（2）该小区目前的公共配套设施齐备，但存在园区内部设施因长期缺乏使用而腐蚀破损严重未及时组织维修。如园区消防水泵房设备油漆脱落、设备接口出现漏水现象且设备上的水泥粉未及时清理；园区休闲座椅腐蚀破损严重。

（3）居住区的教育设施、医疗卫生设施、商业服务设施、金融邮电设施、社区服务设施、行政管理设施、市政公用等生活服务配套设施齐备，因该项目入住率极低，部分设施暂未启用。

（4）环境清洁卫生不到位，楼栋内场地及楼内大堂积灰严重，区内部分存在卫生死角、部分楼内大堂积存垃圾，乱堆乱放。园区配电房内保洁未到位存在卫生死角以及电梯内保洁差，地板及按键积灰严重。

未定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题未及时组织维修。存在部分楼栋公用部分墙壁及天花板腻子脱落严重，腻子堆积严重未及时清理等问题。

综上所述，该项指标分值2分，得分0.5分。

6.绩效管理

湛江开发区园区建设投资有限公司对该项目成立了自评小组，自评材料报送及时，该项目绩效自评材料已进行公开。

综上所述，该项指标分值2分，得分2分。

- 产出指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为经济性、效率性。项目得分和绩效分析如下：

1.该项目实施过程中可以带动经济高速发展，提高农民的生活质量和改善农村人居环境，实施城镇化战略，促进城乡融合发展，有利于经开区的高质量招商，促进经开区的经济发展。有助于鼓励村民回迁，鼓励农业生产者（经营权流转）进行长远性投资，有恒产才有恒心。通过落实农民回迁，让更多农民在最大程度上满足对住宅的居住性、舒适性、安全性、耐久性和经济性等方面的多元化需求。有利加快了城乡二元结构的转型，提高了城市化水平和质量。 该项目经费2022年度预算为486.00万元，财政资金到位金额457.50万元，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，预算控制较好，采用合理的成本控制措施，取得较好的经济效益。

综上所述，该项指标分值8分，得分8分。

2.该项目湛江东海岛东山片区棚户区改造 (一期) 工程位于湛江市东海岛工业路以东、水星路以南、新区西路以西、雷东大道以北。总建筑面积598226.49 平方米，其中规划用地面积 256993.8 平方米，地下建筑面积 84900平方米，道路用地 39025 平方米，公建用地 73618 平方米，绿化用地 108962.4平方米。建设内容包括普通住宅、商业综合楼、沿街商铺、学校幼儿园、配套公建用房、小区活动场地设施、道路、绿化、路灯、排水等；主要建设 45 幢 4348套、约 60 万平方米的安置房住宅楼、幼儿园、沿街商铺、地下车库。其中高层住宅32幢，11层3幢，14层2幢，15层4幢，16层6幢，17 层5幢，18层12幢,面积 425584.5 平方米;多层住宅 13 幢，6 层13 幢，面积 37490.6 平方米。车库出入口4个。

实施过程制定了2022年回迁房管理计划和重点工作计划，对回迁工作部署，小区环境管理和维护、清理侵占等各项重点工作进行了任务分解，明确责任单位，具体到责任人。于2020年3月通过公开招标与招商局物业管理有限公司签订《东山片区棚户区改造（一期）物业管理费服务协议》，协议约定按一级B等标准进行物业管理，物业服务期限为三年（共36期）和2个月前介期，湛江开发区园区建设投资有限公司按月支付服务费。项目从2020年4月16日开始实施，该项目实施至今，小区整体管理情况合格。

综上所述，该项指标分值22分，得分18分。

- 效益指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为效果性、公平性。项目得分和绩效分析如下：

- 1.效果性

（1）经济效益不佳。项目实施至今近3年，目前小区入住率极低，仅四户居民。根据《东山片区棚户区改造（一期）物业管理费服务协议》中约定物业服务期限为三年（共36期），本项目若能严格按协议要求完成，将取得更大的经济效益。

（2）社会效益不显著。本项目实施目的是为通过专业的物业管理达到保护国有资产安全，保护小区住户人身安全；维护小区卫生环境，维护小区各项设施正常运作；协助、促进村民回迁，提供就业岗位，解决回迁村就业问题。本项目实施成效上看，其社会影响力还较小，社会效益体现不显著。

（3）生态效益好。本项目实施可引领和推动了建设美丽乡村、提高农民的生活质量和改善农村人居环境。

- （4）可持续发展条件具备。本项目单位为湛江开发区园区建设投资有限公司，实施单位为招商局物业管理有限公司。由区财政局提供资金保障，切实做好东山片区棚户区改造（一期）项目的搬迁村民回迁安置准备工作，解决湛江市东海岛东山片区棚户区改造（一期）项目竣工验收后物业管理移交问题，尽快让搬迁村民实现回迁入住的愿望，对促进湛江市经济可持续发展具有积极作用。

综上所述，该项指标分值30分，得分22分。

三、存在问题

- （一）存在资金未专款专用，通过财政直接支付的方式使用物业费项目资金支付东山片区棚户区改造（一期）项目物业用房装修费合计342,990.96元，且园区公司未进行收支账务处理。

- （二）存在资金支付不及时，使用2022年物业费项目资金支付2021年共7期物业服务费合计370.30万元 。

- （三）根据现场走访发现，小区入住率极低仅四户居民入住，小区部分设施存在腐蚀破损严重未及时组织维修、未定期检查房屋共用部位和共有设施设备，配电房及楼栋内积灰严重等环境清洁卫生不到位等等问题。小区维护、运行和管理力度有待加强。

- （四）前期工作的制度措施方面存在问题。如：没有制定专项资金管理制度，没有编制完整的项目资金使用计划。

- 四、相关建议

- （一）合理安排预算资金，做好年初预算编制，加强资金使用情况的编制，做好每笔项目的预算，并按资金使用进度及时拨付资金。

- （二）抓进度，强抓时机和节令，充分发挥资金使用效益，对每月进度情况进行调动统计，做好档案痕迹管理。

- （三）应进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

- （四）建议项目单位定期对外包物业管理公司的工作质量进行核查，加大项目实施过程的监督管理力度。

- 五、评价结果

- 根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，东山片区棚户区改造（一期）物业管理费项目评价结果为72.70分，项目整体实施情况及格（详见附表1）。

附件：

- 1.《项目支出绩效评价指标评分表》

2.《湛江市区住宅物业服务收费政府指导价等级参考标准》

广东中安信会计师事务所

- 2023年11月20日

- 附件2：《湛江市区住宅物业服务收费政府指导价等级参考标准》一级B等

- 湛江市区住宅物业服务收费政府指导价等级参考标准

- 一、一级A等:

- 1、住宅小区或大厦(下简称小区)布局合理，人车分流，设计档次高、质量好，用料上乘，整体环境优美舒适。有较大规模的园林小景，绿化物有专业人员养护，修剪整齐美观，维护管理良好，具有绿化验收证明或异地补种处理证明。

- 2、公共配套设施完善，维护良好。道路平整顺畅，水、电、消防设施先进，保障及时、有效。保养、检修记录齐全。

- 3、有良好的住户活动会所和先进完善的各种文化娱乐、体育等社区文化活动场所，并能经常开展各种文体活动，商业等生活服务设施配套适用方便。

- 4、物业服务企业持有二级或以上资质证书。与业主签订规范的物业服务协议，双方权利、义务明确。有完善的物业管理方案。设有服务接待中心，公示 24 小时服务电话，对可能发生的突发事件有应急方案。

- 5、实行封闭式管理，配备先进监控设备和报警系统。秩序维护人员24小时值班、巡逻，并做好记录。区内治安秩序良好。

- 6、小区主要路口设有路标(或示意图)，容易危及人身安全的设施要有明显的警示标志和防范措施。停车场内有明显的车辆行走速度、方向、停放标志，对进出停车场的车辆进行有效的引导，确保安全，以人为本。

- 7、环境清洁卫生，公共场地每天清扫、保洁，楼梯(电梯)间至少每日2扫1拖(拖洗)1擦(扶手)，楼内大堂洁净，区内无卫生死角、无积存垃圾，无乱堆乱放，下水道、沙井、化粪池通畅，公共用水池定期清洗定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题及时组织维修。

- 8、供水、供电部门向最终用户收取有关费用。

- 9、管理人员统一着装，佩戴标志，行为规范，素质高，服务主动、热情、乐于助人。

- 10、环境、设施、服务等方面业主评价较高。

- 一级B等:有关项目略低于上述标准又高于二级A等的为一级B等

- 二、二级A等:

- 1、小区布局合理、设计档次高、质量好，人车分流，环境优美舒适。园林绿化修剪整齐美观，维护管理良好，具有绿化验收证明或异地补种处理证明。

- 2、公共配套设施完善，维护良好。道路平整顺畅，水、电、消防设施先进，保障有效。保养、检修记录齐全。

- 3、有良好的社区文化活动场所，并能经常开展各种文体活动。有一定的商业等生活服务配套设施。

- 4、物业服务企业持有三级或以上资质证书。与业主签订规范的物业服务协议，双方权利、义务明确。有完善的物业管理方案。设有服务接待中心公示 24 小时服务电话，对可能发生的突发事件有应急方案。

- 5、实行封闭式管理，配备先进监控设备和监控报警系统。秩序维护人员 24 小时值班、巡逻，并做好记录。区内治安秩序良好。

- 6、小区主要路口设有路标、标志《或示意图)，容易危及人身安全的设施要有明显的警示标志和防范措施。停车场内有明显的车辆行走速度、方向、停放标志，对进出小区的车辆进行有效的引导，确保安全，以人为本。

- 7、环境清洁卫生，公共场地每天清扫、保洁，楼梯(电梯)间至少每日1扫1擦(扶手)，每周1拖洗(步梯房)。区内无卫生死角、无积存垃圾，无乱堆乱放，下水道、沙井、化粪池通畅，公共用水池定期清洗。定期检查房屋共用部位和共有设施设备，发现问题及时组织维修。

- 8、供水、供电部门向最终用户收取有关费用。

- 9、管理人员统一着装，佩戴标志，行为规范，素质较高，服务主动、热情、乐于助人。

- 10、环境、设施、服务等方面业主评价较好。