**湛江经济技术开发区住房和城乡建设局等单位2021年基础建设经费绩效评价报告**

为加强对基础建设经费的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区住房和城乡建设局等单位2021年基础建设经费3520.59万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

基础建设经费支出共计3520.59万元，项目单位为湛江经济技术开发区住房和城乡建设局等单位。基础建设经费主要基于年度经济社会发展目标和重点任务推进情况，按照统筹兼顾、聚焦重点、补弱补短原则，支持引导全区基础建设以及政府投资建设的社会民生、公共安全、公共卫生、教育均衡、城乡统筹等经济社会发展的薄弱环节和短板项目。充分发挥财政资金引导、激励作用，助推提升全市基础设施建管水平，促进全市经济社会保持平稳健康发展。

1. **绩效目标**

统筹推进支持政府重点投资建设的社会民生、公共安全、公共卫生、教育均衡、城乡统筹、村庄环境整治等经济社会发展的薄弱环节和短板项目，基本实现城乡基本公共服务均等化，提高便民惠民服务水平和服务效率，促进区域协调发展，保障年度全市经济社会发展目标任务顺利完成。着力突出空间布局优化、基础设施完善、生态环境提升、民生保障改善等重点领域攻坚克难，统筹推进城乡一体化、稳步推进新型城镇化，增进民生福祉,进一步改善城乡面貌，提升人居环境质量。

**三、项目资金使用及管理情况**

基础建设经费预算为5324万元，财政资金到位金额3520.59万元，财政资金到位率66.13%，项目支出金额3520.59万元，已全部投入基础建设当中，财政资金支出率为100%。从核查情况看，基础建设经费的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

基建项目的具体组织实施由各项目实施单位负责，区财政按合同规定及时拨付资金。城市基础设施配套工程项目通过立项、党政会议审议、项目可研论证、管理实行工程招投标制、合同制等程序，严格按照国家基本建设程序进行建设管理。按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，确保建设进度顺利推进。定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、建设等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行监督检查，同时接受社会的监督。

**五、项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，项目资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

1、项目成本（预算）控制情况。为了最大限度的利用有限的资金，各预算单位要进行成本控制，对每一项经费都务必仔细斟酌，不断精减，对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制活动成本。该项目所有经费按严格控制、厉行节约开支。

2、项目成本（预算）节约情况。在开展项目结算、审核工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，各预算单位要严格按照结算收费标准支出，力戒形式主义和形象工程。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。根据2021年工作计划，当年基础建设项目工作均按照预定计划完成。

2、项目完成质量。责任科室及实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

**（三）项目的效益性分析**

基础建设项目的实施，一定程度上激励和调动了全区民生类基础设施建设的积极性，规范了综合改造行为，改善了居民出行、生活环境，提高了便民惠民服务水平。同时，在提升居民幸福指数方面发挥了积极作用，取得了应有的成效和居民满意度。基础建设项目的建成，改善了工业园区环境，能够引入优质的企业，优化经开区招商环境，为周边村民提供适当的工作，增加居民的经济收入，促进区域经济发展。

1. **存在的问题**

1、经核查资料，项目预算编制仅有一个总金额为5324万元，未细化到各预算单位工程项目内容及支出金额明细，项目预算可进一步完善。

2、2021年各预算单位基础设施费实际支出金额3520.59万元，资金到位比率较低。

3、项目施工工期较长，影响群众出行

部分项目工程施工工期时间较长，在施工期间，为了市民的出行安全，会对部分道路进行围栏，导致交通阻塞，影响市民的出行，市民对此多有怨言；部分施工环境嘈杂，灰尘污染，影响周边居民的休息及健康。

1. **相关建议**

1、合理安排预算资金，做好年初预算编制，加强资金使用情况的编制，做好每笔资料的预算。

2、细化项目预算资金组成，保证项目预算编制依据充分建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。

3、安排专人负责跟踪整个事项，熟悉整个工作流程，按文件规定做好各工作流程的事项，并做好资料的整理及保管。

4、合理安排施工时间，减少交通堵塞和居民生活影响

项目实施单位应制定合理的工作时间，一起研究探讨如何能高效且快速的将项目保质保量的完成，减少交通堵塞和居民生活的影响，积极响应市民的合理提议，做到事事有回应，件件有着落。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年基础建设经费的评价结果为82分（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月21日