**预算审核说明**

**一、工程项目概况**

1.工程特征：厚皮山山塘水毁工程。

2. 建设单位：湛江经济技术开发区东简街道办事处。

**二、审核依据**

1、依据建设单位送审的预算书及施工图纸对该工程进行审核。

2、本工程根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《广东省市政工程综合定额（2018）》及其相应的办法。

1. 本工程材料价格根据2025年8月及2025年第二季度《湛江建设工程造价信息》公布价进行调整。

4、增值税销项税额按9％计取。

5、人工费系数按湛建管[2023]8号文，人工费系数按1.01计算。

**三、审核情况**

送审金额为：140204.26元，审定金额为：135069.81元。核减金额为：5134.45元,核减率为3.66%。

**四、核减情况说明**

1、工程量按2025年9月22日补充的图纸进行计量。

2、挖一般土方（原泥路路面）送审工程量540.49m3、综合单价5.08元/m3；审定工程量123.42m3，综合单价4.21元/m3，核减工程量417.07m3，核减金额2154.09元。

3、新增挖沟槽土方，审定工程量279.566m3、综合单价9.41元/m3，金额2630.72元。

4、回填土（外购土），送审工程量344.32m3、综合单价44.07元/m3；审定工程量132.7808m3，综合单价32.37元/m3，核减工程量211.5392m3，核减金额10876.07元。

5、余方弃置，送审工程量540.49m3、综合单价32.29元/m3；审定工程量270.2052m3，综合单价30.31元/m3，核减工程量270.2848m3，核减金额8181.52元。

6、路床(槽)整形，送审工程量99m2、综合单价2.32元/m2；审定工程量99m2，综合单价2.33元/m2，核减工程量0m2，核增金额0.99元。

7、水泥稳定土，送审工程量99m2、综合单价36.29元/m2；审定工程量99m2，综合单价33.31元/m3，核减工程量0m2，核减金额295.02元。

8、水泥混凝土道路，送审工程量99m2、综合单价97.13元/m2；审定工程量99m2，综合单价95.93元/m2，核减工程量0m2，核减金额118.8元。

9、钢筋混凝土管，送审工程量98m、综合单价668.86元/m；审定工程量98m，综合单价850.31元/m，核减工程量0m，核增金额17782.1元。

10、拆除路面，送审工程量99m2、综合单价38.32元/m2；审定工程量99m2，综合单价17.15元/m3，核减工程量0m2，核减金额2095.83元。

11、新增拆除基层，审定工程量99m2、综合单价13.92元/m2，金额1378.08元。

12、余方弃置，送审工程量26.73m3、综合单价58.27元/m3；审定工程量24.75m3，综合单价54.14元/m3，核减工程量1.98m3，核减金额217.59元。