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采购单位 ：湛江经济技术开发区规划和自然资源局
 
日期：2026年09月
[bookmark: _Toc2346][bookmark: _Toc8174][bookmark: _Toc31355][bookmark: _Toc13577]一、项目区基本情况
1、地理位置
[bookmark: _Toc28911]湛江经济技术开发区位于广东省西南部的雷州半岛东北侧，其东 临南海，西靠湛江港湾，与霞山区、赤坎区接壤，拥有蜿蜒的海岸线。 地理坐标介于东经 110°11′-110°37′，北纬 20°51′-21°15′之间。陆地面积 354 平方公里，滩涂面积 115 平方公里。由东海岛、硇洲岛、东头山岛、南屏岛四个海岛组成。其中东海岛陆域面积 286 平方公里，是我国第五大岛屿。该区地处粤港澳大湾区、海南自贸港和北部湾城市群交汇辐射地带，是湛江市向东向南发展的核心区域，也是中国大陆通往东南亚、非洲、大洋洲航程最短的深水港口门户，海陆空交通枢纽地位突出，区位优势显著。
[bookmark: _Toc17480]2、地形地貌
[bookmark: _Toc24372]区内主岛地形中间高，四周低，四面环海，全区海岸线长 192.48 公里。岛内唯一山岭龙水岭海拔 110.8米，岛内以丘陵台地为主。东海岛龙海天沙滩长 2.8 公里，宽 150～300 米，是中国第一长滩。
3、气候条件 
项目区属热带海洋性和亚热带过渡性季风气候，受海洋性气候影响，夏长冬暖，雨季长，冬春干湿分明，年平均降雨量 1600 毫米，主要集中在 5-9 月；年平均气温 23.0℃，1 月平均气温 15.5℃，7 月 平均气温 28.5℃，气候宜人，但常受台风热带风暴袭击，台风热带风暴每年登陆 1-3 次。潮差大，历年最高潮位 5.8 米，最低潮位－0.02米，平均潮差 2.6 米；涨潮慢，退潮快，回淤率只有吞吐量的 3%至4%。
4、土壤状况
项目区主要以花岗岩、砂页岩和浅海沉积物风化而成的砖红壤和由滨海冲积物形成的滨海沙土，土层深厚，质地松散有机质氮磷钾含量偏低，较为瘦瘠。但多数平坦连片，坡度较小，可利用率较高，有利于林业生产的发展。
[bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc7797][bookmark: _Toc16801][bookmark: _Toc6171][bookmark: _Toc26551]二、社会经济概况 
1、行政区与人口 
湛江经济技术开发区由建成区及东海岛、硇洲岛、东头山岛和南屏岛等区域组成，下辖硇洲 1 个镇和 5 个街道，共 18 个居委会、35 个村委会。截至 2023 年，全区常住人口约 30 万人，人口结构以城镇人口为主，兼具部分乡村社区。作为国家级开发区，其行政管理高效，正持续推进产城融合与城乡协调发展，为区域产业与生态保护提供稳定的人力与社会基础。 
2、社会经济 
湛江经济技术开发区由中央商务区（建成区）和东海岛片区组成。中央商务区与东海岛片区相隔约 11 公里，位于湛江市中心，面积 9.2 平方公里，以发展第三产业为主，已成为湛江市的金融中心、服务中 
心和商贸中心。东海岛片区位于湛江市东南方，由一条长 4.38 公里的东海跨海大桥与内陆相连接，东海岛片区形成了以钢铁、石化、造纸三大产业航母为龙头的现代大工业发展格局。硇洲岛面积 56 平方公里，具有美丽的热带海洋风光和悠久的历史，重点发展旅游业。湛江经济技术开发区是国家级经济技术开发区，可行使市级行政审批管理权限，同时享有国家级高新区、国家海洋示范区、国家循环经济示范区、广东产业转移工业园的政策，营商环境优越。全区拥有广东省体量最大的湛江产业转移工业园区和国家高新技术产业开发区东海岛园区、国家海洋经济发展示范区、国家循环化改造示范试点园区、国家级绿色工业园区，是湛江对外开放的窗口和现代化大工业主战场。 
3、交通条件 
湛江经济技术开发区区域交通便捷。建成区处于湛江市区核心区，航空、海运、高铁、公路、管道等综合交通运输体系齐备。东海岛交通“对外快速联通，对内全面畅通”，形成了岛内“一环三横四纵”公路网，对外高速公路、铁路和现代化港口组成的大交通格局，对外贸易发达。
3、森林资源状况
湛江经济技术开发区土地面积约734527亩，林地面积69156.56亩，其中商品林41167.22亩，占全区森林资源的59.53%；公益林27989.34亩，占全区森林资源的40.47%，全区森林覆盖率约10.49%，森林蓄积量为282861立方米。
[bookmark: _Toc19759][bookmark: _Toc23193][bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc22853][bookmark: _Toc2334][bookmark: _Toc21948][bookmark: _Toc1741][bookmark: _Toc18472][bookmark: _Toc9117]二、作业设计原则及依据
[bookmark: _Toc24002][bookmark: _Toc13697][bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc562][bookmark: _Toc5624][bookmark: _Toc8270][bookmark: _Toc24981][bookmark: _Toc21386][bookmark: _Toc24330][bookmark: _Toc15249]1、设计原则
[bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc24336][bookmark: _Toc11130][bookmark: _Toc18823][bookmark: _Toc17427][bookmark: _Toc6658]1）坚持统筹兼顾、科学谋划。科学分析当地森林现状基底，尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹考虑生态合理性和经济可行性，遵循森林群落自然演替规律，兼顾群众利益，从实际出发，先急后缓，稳妥推进。
[bookmark: _Hlk126659257]2）坚持因地制宜、分类施策。根据立地、水肥条件，结合区域主导功能、生态区位及森林类型，以问题为导向，采取人为适度干预和自然恢复相结合的综合技术措施，宜改则改、宜封则封、宜抚则抚，统筹安排，分类施策。
3）坚持质量优先、务求实效。充分利用当地资源，在现有绿化成果上进行优化，在现有林相基础上进行提升，多做“加法”，少做“减法”。坚定不移走高质量发展之路，求真务实，精准施策，逐步培育稳定健康高效的森林生态系统。
4）坚持人民至上、增进福祉。提升森林质量，增加高质量林业生态产品有效供给，满足人民对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的迫切需求，促进生态公共服务均等化、惠普化，助推乡村振兴发展。
[bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc754][bookmark: _Toc8609][bookmark: _Toc25644]2、设计依据
1）《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；
2）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年修订）；
3）《广东省林地保护管理条例》（2020 年修订）；
4）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；
5）《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；
6）《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）；
7）《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；
8）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424-2010）；
9）《广东省森林质量精准提升行动技术指南》（2023年）；
10）《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》（粤发〔2022〕21 号）；
11）《广东省林业局关于印发〈广东省林业局造林管理办法〉的通知》（粤林规〔2022〕1号）；
12）《广东省林业局关于印发〈森林质量精准提升行动方案（2023-2035 年）〉的通知》（粤林函〔2023〕10 号）；
13） 《广东省财政厅关于提前下达 2026 年绿美广东六大提升行动专项资金的通知》（粤财资环〔2025〕165 号）；
14）《广东省财政厅关于下达绿美广东生态建设种苗保障相关资金的通知》（粤财资环〔2025〕151 号）；

15）《湛江市自然资源局关于下达 2026 年国士绿化和林业生态修复计划任务的通知》 （湛自然资(营林)〔2026〕1 号）；

[bookmark: _Toc3465][bookmark: _Toc6724][bookmark: _Toc14632][bookmark: _Toc22243][bookmark: _Toc14025][bookmark: _Toc13515][bookmark: _Toc23343][bookmark: _Toc27700]16）《关于湛江市 2026 年林业生态修复项目投资预算、作业设计和招投标等有关事项的说明》（湛自然资（营林）〔2026〕3 号）。
3、设计思路
[bookmark: _Toc27013][bookmark: _Toc2885][bookmark: _Toc7685][bookmark: _Toc15910][bookmark: _Toc3993][bookmark: _Toc13402][bookmark: _Toc24708][bookmark: _Toc14920][bookmark: _Toc2935][bookmark: _Toc20613]坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，高标准推进绿美广东生态建设，实施森林质量精准提升，逐步恢复地带性森林群落，推进森林绿化、美化、生态化建设，全面构建生态网络，加强生物多样性保护，提升森林生态系统多样性、稳定性、持续性，打造人与自然和谐共生的湛江经济技术开发区样板。
三、实施规模
[bookmark: _Toc22730][bookmark: _Toc30941][bookmark: _Toc21554][bookmark: _Toc16304][bookmark: _Toc8458]根据《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动方案的通知》（粤林函〔2023〕10号）精神，湛江经济开发区规划和自然资源局在充分调查的基础上，结合湛江经开区实际，建设“湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目”。
[bookmark: _GoBack]根据《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11号），以及本项目设计原则，经现场调查规划，湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目规划建设面积320亩，分布在湛江经开区东简街道，涉及3个行政村，共计6个作业小班。具体情况详见下表3-1：
表3-1   实施规模规划设计表
	镇
	村
	面积（亩）
	作业类型
	作业小班（个）
	备注

	东简街道
	蔚律村
	120
	新造林抚育
	4
	

	东简街道
	东简林场
	30
	新造林抚育
	1
	

	东简街道
	龙水村
	170
	新造林抚育
	1
	

	合计
	320
	
	6
	



[bookmark: _Toc23876][bookmark: _Toc19750][bookmark: _Toc13688][bookmark: _Toc21075][bookmark: _Toc4155][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc20810][bookmark: _Toc1702]四、作业地分布与现状
[bookmark: _Toc32665][bookmark: _Toc6005][bookmark: _Toc17520][bookmark: _Toc7551][bookmark: _Toc27357][bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc32274][bookmark: _Toc19172][bookmark: _Toc21514]1、作业地分布
湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目作业地点分布在湛江经开区东简街道，涉及3个行政村，共计6个作业小班。本项目新造林抚育对象为湛江经开区2024年-2025年营建的沿海防护林和水土保持林，面积相对集中连片，区位优势明显。该项目建成后，能较好地改善林相。
经现场调查规划，湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目规划建设面积320亩。具体分布情况详见下表4-1
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表4-1   作业地分布情况表
	作业类型
	作业小班
	街道
	村
	面积（亩）

	合计
	6个
	1个
	3个
	320

	新造林抚育
	1
	东简街道
	蔚律村
	20

	
	2
	东简街道
	蔚律村
	10

	
	3
	东简街道
	蔚律村
	13

	
	4
	东简街道
	蔚律村
	77

	
	5
	东简街道
	东简林场
	30

	
	6
	东简街道
	龙水村
	170



[bookmark: _Toc13960][bookmark: _Toc10044][bookmark: _Toc2914][bookmark: _Toc18200][bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc10090][bookmark: _Toc24325][bookmark: _Toc31758][bookmark: _Toc5708]2、作业地现状
[bookmark: _Toc30052][bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc4018][bookmark: _Toc27353][bookmark: _Toc5133][bookmark: _Toc1001][bookmark: _Toc2360][bookmark: _Toc20267]湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目规划建设面积320亩，主要抚育对象为湛江经开区2024年-2025年营建的沿海防护林和水土保持林，现状调查情况如下：
[bookmark: _Toc14330]项目规划建设面积320亩，主要分布在湛江经开区东简街道，涉及3个行政村，共计6个作业小班。现状地类为未成林地，海拔在6～53m之间，坡度平，土壤为海滨沙土，林下植被主要有鬼针草、杂草等。作业地现状调查结果详见附表1。
五 、作业设计类型
[bookmark: _Toc25246]根据现场调查规划，本项目为新造林抚育类型，抚育对象为湛江经开区2024年-2025年营建的沿海防护林和水土保持林项目地块，主要抚育措施为割灌除草、追肥、培土和补植，总面积为320亩，具体情况详见下表5-1。








表5-1   作业设计类型表
	作业类型
	新造林抚育

	作业面积（亩）
	320亩

	作业小班
	1-6号小班

	抚育措施
	割灌除草
	清除妨碍树木生长的灌木、藤蔓和杂草，块状除草，清除杂草半径≥1.0m

	
	培土
	将幼树周边土壤回覆形成半径0.5m 的圆形平台

	
	基肥（复合肥）
	复合肥（NPK≥45%），每穴施 0.5 kg

	
	追肥（复合肥）
	复合肥（NPK≥45%），每株幼树施放复合肥0.25kg

	
	补植树种
	木麻黄

	
	苗木规格
	1.5年生以上、苗高65cm以上、地径0.65cm以上抗逆性好的实生苗

	
	用苗量（含5%苗木耗损量）
	4956株



[bookmark: _Toc28868][bookmark: _Toc26087][bookmark: _Toc7145][bookmark: _Toc7256][bookmark: _Toc25461][bookmark: _Toc18312][bookmark: _Toc4173][bookmark: _Toc20374][bookmark: _Toc30016][bookmark: _Toc13669] 六、主要技术措施
[bookmark: _Toc8354][bookmark: _Toc19812][bookmark: _Toc30972][bookmark: _Toc19524][bookmark: _Toc5439][bookmark: _Toc16594]根据《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11号），经现场调查规划，湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目规划建设面积320亩，主要技术措施如下：
1、割灌除草
[bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc12441][bookmark: _Toc21180]采用块状除草方式，以植株为中心，清除植株半径≥1.0m范围内妨碍幼树生长的杂草。
割除影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物全部。割灌除草过程中需重点保护珍稀濒危植物及国家重点保护树种、林窗处的幼树幼苗以及林下有生长潜力的幼树幼苗。
2、追肥
[bookmark: _Toc14753]采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深0.2m、宽0.2m，将肥料撒入后覆土。肥料采用氮磷钾有效含量45%以上的复合肥，每株幼树施放复合肥0.25kg。在苗木四周回填细土压实，回土厚度以埋超苗木营养土6～8cm为宜，浇灌足水。回填细土压实后再回填松土，呈反倾斜“土蔸状”，以利于保水保湿。为保护林地生态环境，防止火灾出现，要及时将废弃的肥料袋清理出林地。
4、培土
追肥后进行培土，将幼树周边土壤回覆形成半径0.5米的圆形平台，以防肥料流失。
[bookmark: _Toc4861]5、补植
[bookmark: _Toc31754][bookmark: _Toc2359][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc15089][bookmark: _Toc9796][bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc11300][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc10471][bookmark: _Toc18781]补植的对象是幼苗幼树保存率小于85%的林地。需要补植的小班为1-6号小班，详细补植株数详见附表1和附表2。
补植采用明穴整地，植穴规格为50×50×40cm，并且每穴施放0.5kg 复合肥（NPK≥45%）作为基肥。为确保补植苗木的成活率，补植最好在透雨后的阴雨天进行，补植时先在植穴中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，挖穴时应尽量不破坏原有的林下植被，尽可能减少对土壤的扰动，扯去营养袋后带土轻放于栽植孔中，扶正苗木并在苗木四周回细土，轻提苗后压实，使苗木与原土紧密接触，继续回土至穴面，压实后再回松土成馒头状，以减少水分蒸发。补植完成后确保补植作业小班的保存率达到85%。
本项目抚育补植树种为木麻黄，苗木选用省一级以上标准的苗木种植，具体标准为：1.5年生以上、苗高65cm以上、地径0.65cm以上抗逆性好的实生苗。苗木必须具有“两证一签”，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。
七、工程量与物资需要量
[bookmark: _Toc30485][bookmark: _Toc24257][bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc28023][bookmark: _Toc17413][bookmark: _Toc16171][bookmark: _Toc31373][bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc9093]1、工程量
[bookmark: _Toc16982][bookmark: _Toc18067][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc29027][bookmark: _Toc12309][bookmark: _Toc13737][bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc818][bookmark: _Toc19609]湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目规划设计面积为320亩。具体详见下表7-1。
表7-1 工程量统计表
	提升方式
	作业类型
	面积（亩）

	
	
	

	新造林抚育
	新造林抚育
	320


2、物资需要量
1）苗木需要量
湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目共需苗木1种，苗木总数量4956株（含5%损耗苗量），全部为木麻黄。具体详见下表7-2。
2）肥料需要量
湛江经济技术开发区2026年森林质量精准提升（新造林抚育）项目，基肥与追肥统一选用复合肥（NPK≥45%），本项目需基肥2360kg，追肥6108kg，共需8468kg。具体情况详见下表7-2。
	乡(镇)
	村
	小班号
	面积（亩）
	新造林抚育

	
	
	
	
	用工量（工日）
	苗木-木麻黄(株）（含5%损耗苗量）
	抚育肥料(kg)
	补植所需基肥(kg)

	总  计
	320
	131.00 
	4956
	6108
	2360

	东简街道
	蔚律村
	1
	20
	8.45 
	126 
	440 
	60

	东简街道
	蔚律村
	2
	10
	4.22 
	63 
	220 
	30

	东简街道
	蔚律村
	3
	13
	5.50 
	82 
	286 
	39

	东简街道
	蔚律村
	4
	77
	32.52 
	485 
	1694 
	231

	东简街道
	东简林场
	5
	30
	8.50 
	630 
	323 
	300

	东简街道
	龙水村
	6
	170
	71.81 
	3570 
	3145 
	1700



[bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc8881][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc12969][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc18534][bookmark: _Toc23849][bookmark: _Toc8799]八、项目预算 
[bookmark: _Toc1822]湛江经济技术开发区2024年新造林抚育项目总投资为59037.96元。
[bookmark: _Toc28546][bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc19177][bookmark: _Toc7892][bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc17759][bookmark: _Toc9458][bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc7846][bookmark: _Toc8267]九、施工管理与保障措施
[bookmark: _Toc8723][bookmark: _Toc15699][bookmark: _Toc10657][bookmark: _Toc25442][bookmark: _Toc13337][bookmark: _Toc6946][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc23504][bookmark: _Toc9859]1、施工管理
1）组织管理
实施森林质量精准提升是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措，是深入推进绿美广东生态建设的重要内容，是打造人与自然和谐共生的现代化广东样板的重要基础。为保证本项目建设任务顺利完成，建设前应组织开展技术培训，建设单位、作业设计编制单位、监理单位人员均应参加，进一步明确技术要点和工作要求，统一思想和工作标准，确保按作业设计建设。湛江经济开发区规划和自然资源局要成立项目工作领导小组，负责对该项目的建设进行全面的监督管理，并解决好建设过程中可能出现的问题。
2） 项目管理
严格执行各项技术规范要求，严格执行“按规划设计、按作业设计开展建设、按标准验收报账”的技术管理程序。推行项目法人制，对服务单位实行承包责任制。
2.1）项目监督管理
项目建设单位负责项目各工序的监督、管理。具体措施和要求如下：
（1）严格按规定要求进行招投标，并制定工程质量奖惩制度。
（2）实行工程质量监理制。聘请有工程监理资质的监理单位进行工程监理，确保工程质量和进度。要实行工序管理，对每个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序要及时返工整改，直至质量合格为止，否则不能转入下一工序施工。
（3）项目施工过程中，建设单位要经常派人进行检查，发现问题要及时要求整改，确保工程质量、确保工程如期顺利完成。
2.2）项目验收标准
项目建设完成后，由建设单位自查验收，验收合格后报上级林业主管部门核查。建设单位依据有关标准、规定、设计文件等，组织对项目检查验收，检查验收结果作为项目结算依据。检查验收的内容包括核实作业面积、割灌除草、培土、追肥等各项指标完成情况，是否符合作业设计要求，补植后造林成活率是否达到85%以上的标准。
（1） 建设单位要对新造林抚育的成效进行严格检查验收。建设单位对服务单位在建设期间的各项作业随时检查、发现问题要及时纠正。
（2）建设单位应按照批复的项目相关文件和有关合同对项目完成情况验收.项目必须按批复后的项目作业设计建设，经建设单位及具备资质第三方单位验收合格，项目具备竣工验收条件的，应及时编制项目竣工验收报告和财务决算报告。
（3）竣工验收的主要依据是：省下达的任务；林业主管部门批复的项目相关文件；概算调整及其批准文件；采购文件和监理文件（书）；承包合同、项目结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关的资料。
（4）有下列情况之一的，不能进行工程竣工验收：
a.项目建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；
b.未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；
c.财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；
d.档案资料不健全的。
3）资金管理
必须严格按照基本建设财务制度单独建账，单独核算，专人负责，专款专用。项目建设单位必须建立和完善会计账册，设立总账和明细账，按照上级林业主管部门批复的建设方案内容项目设置专栏，详细核算项目支出情况，有关会计凭证必须规范。所有开支都必须有合法票据并附有服务合同和项目验收报告以及项目结算单据等。不允许出现白头单和不规范的支出单据。项目结算支付必须按照《现金管理暂行条例》要求执行，不得违规用现金支付项目款。
4）档案管理
为了完善项目的后续管理，应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：
（1）森林质量精准提升工程计划文件、资金下达文件、实施方案、作业设计书、作业设计图、作业设计表、设计变更资料、作业小班矢量化文件。建设过程中各阶段的检查验收资料、小班照片视频等。
（2）建设资金筹措和投入、支出等财务档案。
（3）建设管理附件，如如采购文件、服务合同、监理报告、竣工验收报告、验收统计表、竣工结算资料、种苗“两证一签”，各道工序建设图片、会议纪要、领导巡林等资料和过程音像、图像等进行收集。
（4）项目建设前林地状况、项目实施后抚育管理、幼苗生长情况。
5、安全生产管理
（1）做好森林防火工作。要求施工单位加强森林防火宣传，落实防火责任制，增强施工人员森林防火意识，禁止在林内用火，杜绝人为森林火灾的发生。
（2）防止工伤事故发生。作业环境复杂，植被中蛇、虫、蜂较多，部分地段山坡陡峭，泥土疏松或石头较多。要注意防止滑倒，预防蛇、虫、蜂伤人或滚石伤人。需对野外作业人员配备必要的救生、救护设备和工具。
（3）严格执行安全操作规程和防治操作技术，严防安全事故发生。机械使用必须严格遵守其使用手册，按照使用方法进行施工作业。
（4）施工过程中要有明确施工负责人，施工人员因施工不当造成的损失及安全事故，由施工单位负责。
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组织保障
1）加强领导，严格管理
为确保项目的顺利进行，应在广东省林业局和湛江经济开发区规划和自然资源局的指导下，实行项目法人责任制，项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营等应按照国家和省的有关规定对项目的建设资金、建设工期、项目质量、安全生产等进行严格管理。
2）落实责任，确保成效
项目建设单位应成立项目工作领导小组，对本项目的建设进行全面的监督管理，并解决好实施过程中可能出现的问题，确保项目建设成效。
技术保障
3）切实做好作业设计
实施精准提升森林质量是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措，是深入推进绿美广东生态建设的重要内容。对此，各级林业主管部门应高度重视，必须委托有林业调查规划设计资质的单位设计项目作业设计。作业设计未经批准，不得组织建设作业；一经批准，不得随意变更；确需变更的，须按审批程序重新进行审批及备案。
4）强化技术质量管理
要严格按照批准的作业设计组织建设，实行专业技术人员跟班作业，依事定责，做到事前指导、事中检查、事后验收的过程质量管理，对建设质量不合格的，要及时责令返工。
资金保障
5）建立与健全财务管理制度
项目单位要严格按照国家规定合理使用资金，要设立资金专户，单独核算，做到专款专用。要设计项目建设进度和财务报表，明晰开支情况。
6）实行项目法人负责制
项目法人负责项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营和资产的保值增值，应按照国家和省的有关规定对项目的建设资金、建设工期、项目质量、安全生产等进行严格管理。
十、付款方式
由采购人按下列程序付款
1.签订合同后5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；项目竣工并经采购人验收合格后，采购人将结算手续报湛江经济技术开发区财政国资局审核，支付至合同总价的65%；项目终期验收（竣工验收后三个月）合格后，支付至合同总价的100%。
2.成交供应商按合同（中标）金额的5%向采购人缴纳履约保证金，缴纳时间为中标后5个工作日内。终期验收后，经项目监理单位出具合格证明，采购人15个工作日内退还给中标人履约保证金。
3.项目全部完成后，中标人先结合监理进行全面自查，然后向采购人提交书面验收申请，采购人在10个工作日内组织验收。验收不合格要继续完善，直至验收合格为止。因采购人使用的是财政资金，验收合格后，采购人在15个工作日内将结算手续报湛江经济技术开发区财政国资局审核，具体到账时间以湛江经济技术开发区财政国资局核拨时间为准。
十一、合同履行期限
合同签订后30个日历日内完成项目，并通过采购人的验收。

